КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 грудня 2025 р. N 1502-р

Київ

Про затвердження Державної цільової екологічної програми технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року

1. Затвердити Державну цільову екологічну програму технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року (далі - Програма), що додається.

2. Установити, що:

підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів і виконання програм публічних інвестицій у межах виконання Програми здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України;

відбір підприємств для участі у Програмі здійснюється на конкурсній основі із урахуванням планів управління річковими басейнами. Порядок проведення конкурсу затверджується наказом Міністерства розвитку громад та територій;

управління Програмою здійснюється через групи управління програмою, сформовані Міністерством розвитку громад та територій на центральному та регіональному рівні;

оцінка ефективності виконання Програми проводиться на постійній основі за методикою, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій.

3. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити складення Бюджетної декларації та бюджетного запиту щодо фінансування Програми за рахунок коштів Державного бюджету України на відповідний рік починаючи із другого бюджетного періоду після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

4. Обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) щороку до 1 лютого подавати Міністерству розвитку громад та територій інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства.

| Прем'єр-міністр України | Ю. СВИРИДЕНКО |
| --- | --- |

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2025 р. N 1502-р

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення покращення показників якості води водних об'єктів шляхом зменшення обсягів скидання неочищених стічних вод, а також захист навколишнього природного середовища від негативного впливу стічних вод шляхом технічної модернізації підприємств, створення економічно привабливих умов для реалізації інвестиційних проектів у сфері водовідведення, а також підвищення рівня доступу населення до послуг з централізованого водовідведення.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

За даними Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання та водовідведення в Україні за 2023 рік, менше половини населення має доступ до систем централізованого водовідведення, лише половина стічних вод проходить повний цикл біологічного очищення, третина стічних вод скидається у водні об'єкти без очищення. Масштаби накопичення осадів стічних вод, що утворюються на очисних спорудах населених пунктів, набули загрозливого стану. У необробленому вигляді осади стічних вод протягом 10 років зливаються на переобтяжені мулові майданчики, відвали, кар'єри. Орієнтовна площа мулонакопичувачів на території України становить більше 1,5 тис. гектарів, кількість накопиченого осаду перевищує 15 млн. тонн.

Значна частина споруд систем централізованого водовідведення відпрацювала нормативний строк і потребує оновлення. На сьогодні 30 відсотків мереж централізованого водовідведення із закінченим строком експлуатації, оскільки вони експлуатуються більше ніж 50 років; 40 відсотків мереж централізованого водовідведення є фізично зношеними, потребують повної заміни та мають високий показник аварійності; 49 відсотків насосних станцій і 55 відсотків очисних споруд потребують реконструкції, удосконалення технологічного процесу або невідкладної заміни обладнання.

Збиткова діяльність підприємств централізованого та/або нецентралізованого водовідведення (далі - підприємства) зумовлює відсутність у них обігових коштів та унеможливлює відновлення основних засобів виробництва. Протягом останніх 30 років майже повністю припинилося будівництво і введення в експлуатацію нових об'єктів централізованого водовідведення. При цьому реконструкція та модернізація наявних споруд і мереж централізованого водовідведення здійснюється повільними темпами.

Низький рівень доступу населення до систем централізованого водовідведення, незадовільний технічний стан наявних систем очищення стічних вод призводить до зростання негативного антропогенного впливу на довкілля та потребує застосування комплексного програмного підходу на державному рівні.

Забруднення поверхневих вод органічними, біогенними та небезпечними речовинами залишається однією із ключових водно-екологічних проблем. Значні обсяги стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, містять підвищену концентрацію забруднюючих речовин, зокрема сполук азоту, фосфору, нафтопродуктів, важких металів та інших токсичних компонентів. Найвищий рівень забруднення зазвичай фіксується в місцях скиду зворотних вод із населених пунктів і промислових об'єктів.

Основна частина антропогенного навантаження на водні ресурси припадає на підприємства сфери водопостачання, водовідведення та поводження з відходами, які здійснюють значну частку скидів стічних вод, зокрема забруднених. Такий стан свідчить про нагальну потребу у впровадженні сучасних технологій очищення, підвищенні ефективності функціонування очисних споруд та посиленні контролю за якістю води.

Водночас можливі три варіанти розв'язання зазначених проблем.

Перший варіант (базовий) передбачає здійснення технічної модернізації систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод за рахунок коштів підприємств, що потребує залучення значного обсягу капітальних витрат, необхідних для оптимізації та переоснащення відповідної інфраструктури, і спричинить підвищення собівартості послуг з централізованого водовідведення у 10 - 20 разів. Збільшення розміру тарифу для забезпечення компенсації таких додаткових витрат підприємствам призведе до збільшення обсягу витрат із державного бюджету з метою надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг з централізованого водовідведення, а також збільшення обсягу заборгованості споживачів з оплати цих послуг.

Другий варіант (традиційний) передбачає пряме бюджетне фінансування заходів із технічної модернізації підприємств із бюджетів усіх рівнів. Внаслідок обмеженості фінансових ресурсів у державному та місцевих бюджетах є значний ризик недофінансування запланованих заходів, що призведе до несистемного розв'язання проблем, незадовільного технічного стану підприємств.

Третій варіант (оптимальний) передбачає комплексне застосування механізмів стимулювання розвитку сфери водовідведення в поєднанні із фінансуванням технічної модернізації підприємств, що перебувають у державній або комунальній власності, за рахунок інвестиційних програм підприємств, грантів, коштів іноземних фінансових установ, міжнародних фінансових організацій, програм технічної підтримки, державного та місцевого бюджетів, коштів, отриманих для фінансування проектів на умовах державно-приватного партнерства.

Реалізація зазначеного варіанта передбачає застосування комплексу економічних та організаційних заходів щодо стимулювання підприємств до здійснення капітальних витрат на переоснащення об'єктів систем водовідведення та очищення стічних вод, впровадження сучасних технологій очищення стічних вод, розвиток та оновлення об'єктів водовідведення, впровадження ДСТУ ISO 14001:2015 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування", цифрових систем моніторингу, енергоощадних рішень, повторного використання ресурсів, отриманих у процесі очищення стічних вод. Такий підхід базується на державних гарантіях цінової доступності і враховує рівень платоспроможності отримувачів послуг з централізованого водовідведення.

Цей варіант також забезпечить стабільне фінансування пріоритетних завдань технічної модернізації підприємств, оптимізує бюджетні витрати, стимулюватиме розвиток суміжних галузей економіки. Впровадження цих заходів забезпечить передбачуваність результатів виконання виробничих програм технічної модернізації систем водовідведення та очищення стічних вод, знизивши до мінімуму політичні ризики.

Відомості про державного замовника і керівника Програми, прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведено в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу реалізувати цілісну державну політику, спрямовану на підвищення екологічної, технічної та економічної ефективності у сфері водовідведення, забезпечить зменшення антропогенного навантаження на водні об'єкти, що сприятиме відновленню потенціалу водних ресурсів.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 500000 млн. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 100000 млн. гривень, за рахунок коштів місцевих бюджетів - 150000 млн. гривень, за рахунок інших джерел - 250000 млн. гривень.

Фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного бюджету здійснюється із урахуванням вимог бюджетного законодавства щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів і виконання програм. Фінансування таких заходів на підприємствах комунальної форми власності здійснюється також за умови передбачення у відповідних місцевих бюджетах коштів для їх співфінансування.

Питання про фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету розглядається починаючи із другого бюджетного періоду після припинення або скасування воєнного стану в Україні, крім коштів, що залучаються в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів із урахуванням їх можливостей.

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової екологічної програми технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2025 р. N 91 "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року".

2. Програма затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2025 р. N 1502-р.

3. Державний замовник - Мінрозвитку.

4. Керівник Програми - Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій.

5. Виконавці заходів Програми - Мінрозвитку, обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), суб'єкти господарювання (за згодою).

6. Строк виконання Програми - 2025 - 2034 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, млн. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Державний бюджет* | 100000 |  |  | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| Місцевий бюджет | 150000 |  | 15000 | 15000 | 22500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 22500 |
| Інші джерела | 250000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Усього | 500000 | 25000 | 40000 | 60000 | 62500 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 62500 |

____________
* Питання про фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету розглядається починаючи із другого бюджетного періоду після припинення або скасування воєнного стану в Україні, крім коштів, що залучаються в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової екологічної програми технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1. Упровадження системи управління технічною модернізацією підприємств водовідведення | 1) кількість створених груп управління Програмою на центральному та регіональному рівні, одиниць | 26 | 1 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | створення груп управління Програмою на центральному та регіональному рівні | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 25 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 50 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2) кількість підготовлених звітів про динаміку стану об'єктів водовідведення та ефективність виконання Програми, одиниць | 2754 | 6 | 252 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | створення інформаційної платформи для збору та аналізу даних про стан об'єктів водовідведення та ефективність виконання Програми | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 45 | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 50 | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 35 | 9 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 5,5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет* | 30 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 70 | 35 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 2. Формування інноваційного середовища для підвищення екологічної ефективності підприємств водовідведення | 1) чисельність персоналу підприємств водовідведення, що отримав сертифікат про проходження навчання з питань екології, осіб | 2000 | 300 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | підвищення кваліфікації персоналу підприємств водовідведення з питань екології | підприємства, установи та організації (за згодою) | інші джерела | 100 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | 2) кількість підприємств водовідведення, система екологічного управління яких сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 14001:2015 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування", одиниць | 400 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах водовідведення із урахуванням вимог ДСТУ ISO 14001:2015 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування" | підприємства, установи та організації (за згодою) | інші джерела | 200 | 50 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) кількість очисних споруд водовідведення, де інвентаризовані мулові майданчики, одиниць | 400 |  | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 90 |  |  |  | інвентаризація наявного осаду стічних вод на мулових майданчиках очисних споруд водовідведення | підприємства, установи та організації (за згодою) | інші джерела | 250 |  | 50 | 32 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  |
|  | 4) кількість розроблених стандартів, методологій очищення стічних вод і повторного використання очищених стічних вод і осадів, що утворюються під час їх очищення, одиниць | 50 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | підтримка методологічних і технологічних досліджень з питань екологізації процесу очищення стічних вод і повторного використання очищених стічних вод і осадів, що утворюються під час їх очищення | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 100 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 10 |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 70 | 180 | 122 | 86 | 86 | 76 | 10 | 10 |  | 10 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет* | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 600 | 70 | 180 | 112 | 76 | 76 | 66 | 10 | 10 |  |  |
| 3. Підвищення інституційної спроможності підприємств водовідведення | 1) кількість схвалених типових проектів очисних споруд і насосних станцій водовідведення, одиниць | 20 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | розроблення типових проектів очисних споруд і насосних станцій водовідведення різної потужності | підприємства, установи та організації (за згодою) | інші джерела | 100 |  |  | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 2) кількість позитивних звітів про результати експертизи проектної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів водовідведення, складених із використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, одиниць | 4000 |  | 500 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 400 | 300 |  |  | розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів водовідведення та забезпечення проведення її експертизи експертними організаціями | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 5 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 640 | 80 | 185 | 120 | 75 | 75 | 65 |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 650 | 80 | 190 | 122 | 76 | 76 | 66 |  |  | 40 |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 80 | 190 | 132 | 96 | 96 | 76 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет* | 5 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 740 | 80 | 185 | 130 | 95 | 95 | 75 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| 4. Технічна модернізація систем водовідведення | 1) протяжність побудованих, реконструйованих і відремонтованих мереж водовідведення, тис. кілометрів | 50 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водовідведення | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 21300 |  |  | 5000 | 3500 | 2300 | 1500 | 2050 | 1500 | 2800 | 2650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 35470 |  | 5000 | 3000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2550 | 2500 | 3420 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 54370 | 7000 | 5000 | 5500 | 5900 | 5500 | 5040 | 5000 | 5600 | 3880 | 5950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 111140 | 7000 | 10000 | 13500 | 15400 | 11800 | 9540 | 9600 | 9600 | 10100 | 14600 |
|  | 2) кількість побудованих, реконструйованих і відремонтованих очисних споруд водовідведення, одиниць | 1000 |  | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 60 | будівництво, реконструкція та капітальний ремонт очисних споруд водовідведення із облаштуванням лабораторій виробничого контролю якості очищення стічних вод | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 42050 |  |  | 8000,5 | 6600,5 | 4001,5 | 5400 | 3350 | 2400 | 2700 | 9597,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 65075 |  | 8995 | 7000 | 9000 | 6000 | 7400 | 6400 | 6500 | 5000 | 8780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 106102 | 10000 | 11815 | 10930 | 10277 | 11200 | 11990 | 9970 | 8900 | 11020 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 213227 | 10000 | 20810 | 25930,5 | 25877,5 | 21201,5 | 24790 | 19720 | 17800 | 18720 | 28377,5 |
|  | 3) кількість побудованих, реконструйованих і відремонтованих насосних станцій водовідведення, одиниць | 700 |  |  |  | 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | будівництво, реконструкція та капітальний ремонт насосних станцій водовідведення | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 20650 |  |  | 5000 | 3500 | 2300 | 1500 | 2000 | 3500 | 1850 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 32500 |  |  | 3000 | 6100 | 3500 | 3000 | 3500 | 3400 | 4000 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 56080 | 6000 | 5000 | 5500 | 6000 | 5500 | 4800 | 5000 | 5430 | 7000 | 5850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 109230 | 6000 | 5000 | 13500 | 15600 | 11300 | 9300 | 10500 | 12330 | 12850 | 12850 |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433597 | 23000 | 35810 | 52930,5 | 56877,5 | 44301,5 | 43630 | 39820 | 39730 | 41670 | 55827,5 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет* | 84000 |  |  | 18000,5 | 13600,5 | 8601,5 | 8400 | 7400 | 7400 | 7350 | 13247,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 133045 |  | 13995 | 13000 | 21100 | 13500 | 13400 | 12450 | 12400 | 12420 | 20780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 216552 | 23000 | 21815 | 21930 | 22177 | 22200 | 21830 | 19970 | 19930 | 21900 | 21800 |
| 5. Упровадження систем нецентралізованого водовідведення | 1) кількість домогосподарств, що забезпечені індивідуальними та колективними септиками, тисяч одиниць | 1000 |  |  | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | забезпечення домогосподарств індивідуальними та колективними септиками відповідно до санітарних і будівельних норм | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 9659 |  |  | 1830,8 | 1250 | 1220 | 1250 | 1260 | 1215 | 1265 | 368,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 10786 |  | 1000 | 1860,7 | 1250 | 1300 | 1250 | 1220 | 1250 | 1230 | 425,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 19555 | 830 | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 500 | 675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 40000 | 830 | 3550 | 6191,5 | 5000 | 5020 | 5000 | 4980 | 4965 | 2995 | 1468,5 |
|  | 2) кількість асенізаційного транспорту, придбаного для сільських населених пунктів | 10000 |  |  | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |  |  |  | 500 | придбання асенізаційного транспорту для сільських населених пунктів | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 488 |  |  | 62,5 | 43,2 | 71,3 | 42,5 | 62,5 | 72,5 | 72 | 61,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 500 |  |  | 45,5 | 56,3 | 106,3 | 57,5 | 56 | 56,2 | 59,5 | 62,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 998 |  |  | 80 | 144 | 122 | 127 | 110 | 150 | 150 | 115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 1986 |  |  | 188 | 243,5 | 299,6 | 227 | 228,5 | 278,7 | 281,5 | 239,2 |
|  | 3) кількість побудованих пунктів приймання стічних вод, що транспортуються асенізаційним транспортом, одиниць | 700 |  |  |  | 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | будівництво пунктів приймання стічних вод, що транспортуються асенізаційним транспортом | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 768 |  |  | 91,7 | 92,8 | 93,8 | 93 | 73,5 | 108,5 | 108 | 106,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 664 |  |  | 93,8 | 93,7 | 93,7 | 92,5 | 74 | 93,8 | 90,5 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1485 | 985 | 261 | 239 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 2917 | 985 | 261 | 424,5 | 186,5 | 187,5 | 185,5 | 147,5 | 202,3 | 198,5 | 138,7 |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44903 | 1815 | 3811 | 6804 | 5430 | 5507,1 | 5412,5 | 5356 | 5446 | 3475 | 1846,4 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет* | 10915 |  |  | 1985 | 1386 | 1385,1 | 1385,5 | 1396 | 1396 | 1445 | 536,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 11950 |  | 1000 | 2000 | 1400 | 1500 | 1400 | 1350 | 1400 | 1380 | 520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 22038 | 1815 | 2811 | 2819 | 2644 | 2622 | 2627 | 2610 | 2650 | 650 | 790 |
| 6. Упровадження систем повторного використання продуктів очищення стічних вод | 1) кількість уведених в експлуатацію систем доочищення стічних вод до стану, за якого можливе їх повторне використання, одиниць | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | будівництво систем доочищення стічних вод до стану, за якого можливе їх повторне використання | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 1000 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 1000 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 2000 |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 4000 |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | 2) кількість уведених в експлуатацію комплексів обробки, переробки та утилізації осадів стічних вод, одиниць | 600 |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 | 200 | 100 | будівництво та реконструкція систем підготовки осадів стічних вод до повторного використання | Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) підприємства, установи та організації (за згодою) | державний бюджет* | 4000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 4000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 8000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 16000 |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет* | 5000 |  |  |  |  |  | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 5000 |  |  |  |  |  | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 10000 |  |  |  |  |  | 400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |

____________
* Питання про фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету розглядається починаючи із другого бюджетного періоду після припинення або скасування воєнного стану в Україні, крім коштів, що залучаються в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової екологічної програми технічної модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року

| Найменування завдання | Найменування показника виконання завдання | Одиниця вимірювання | Значення показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1. Упровадження системи управління технічною модернізацією підприємств водовідведення | 1) кількість створених груп управління Програмою на центральному та регіональному рівні | одиниць | 26 | 1 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) кількість підготовлених звітів про динаміку стану об'єктів водовідведення та ефективність виконання Програми | - " - | 2754 | 6 | 252 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 2. Формування інноваційного середовища для підвищення екологічної ефективності підприємств водовідведення | 1) чисельність персоналу підприємств водовідведення, що отримав сертифікат про проходження навчання з питань екології | осіб | 2000 | 300 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 2) кількість підприємств водовідведення, система екологічного управління яких сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування" | одиниць | 400 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 3) кількість очисних споруд водовідведення, де інвентаризовані мулові майданчики | одиниць | 400 |  | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 90 |  |  |  |
|  | 4) кількість розроблених стандартів, методологій очищення стічних вод і повторного використання очищених стічних вод і осадів, що утворюються під час їх очищення | - " - | 50 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |
| 3. Підвищення інституційної спроможності підприємств водовідведення | 1) кількість схвалених типових проектів очисних споруд і насосних станцій водовідведення | - " - | 50 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 2) кількість позитивних звітів про результати експертизи проектної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів водовідведення, складених із використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | - " - | 4000 |  | 500 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 400 | 300 |  |  |
| 4. Технічна модернізація систем водовідведення | 1) протяжність побудованих, реконструйованих і відремонтованих мереж водовідведення | тис. кілометрів | 50 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
|  | 2) частка населення, що має доступ до систем водовідведення | відсотків | 70 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 |
|  | 3) кількість побудованих, реконструйованих і відремонтованих очисних споруд водовідведення | одиниць | 1000 |  | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 60 |
|  | 4) частка стічних вод, що проходять повний цикл біологічного очищення | відсотків | 70 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  | 5) частка населених пунктів із популяційним еквівалентом 5000 - 10000, де впроваджено первинне очищення стічних вод | - " - | 100 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|  | 6) частка населених пунктів із популяційним еквівалентом більше 10000, де впроваджено повний цикл біологічного очищення стічних вод | - " - | 70 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|  | 7) кількість побудованих, реконструйованих і відремонтованих насосних станцій водовідведення | одиниць | 700 |  |  |  | 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 5. Упровадження систем нецентралізованого водовідведення | 1) кількість домогосподарств, що забезпечені індивідуальними та колективними септиками | тис. одиниць | 1000 |  |  | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
|  | 2) частка населених пунктів із популяційним еквівалентом менше 2000, де впроваджено нецентралізоване водовідведення | відсотків | 100 | 2 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|  | 3) кількість асенізаційного транспорту, придбаного для сільських населених пунктів | одиниць | 10000 |  |  | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |  |  |  | 500 |
|  | 4) кількість побудованих пунктів приймання стічних вод, що транспортуються асенізаційним транспортом | - " - | 700 |  |  |  | 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 6. Упровадження систем повторного використання продуктів очищення стічних вод | 1) кількість уведених в експлуатацію систем доочищення стічних вод до стану, за якого можливе їх повторне використання | - " - | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | 2) частка населених пунктів із популяційним еквівалентом більше 100000, де впроваджено системи доочищення стічних вод до стану, за якого можливе їх повторне використання | відсотків | 100 |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
|  | 3) кількість уведених в експлуатацію комплексів обробки, переробки та утилізації осадів стічних вод | одиниць | 600 |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 | 200 | 100 |
|  | 4) частка утвореного на очисних спорудах осаду стічних вод, що спрямовується на повторне використання | відсотків | 10 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 7. Створення робочих місць у сфері будівництва та промисловості | кількість створених робочих місць у сфері будівництва та промисловості | тис. одиниць | 100 |  | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 8. Зменшення скидів забруднених (забруднених без очищення та недостатньо очищених) стічних вод у водні об'єкти | частка скидів забруднених (забруднених без очищення та недостатньо очищених) стічних вод у водні об'єкти від загального обсягу скидів | відсотків | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

____________